2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围原型；

* 10.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工（数据库、前端、后台的任务分配）；进行两次需求分析，并两次讨论数据库结构
* 10.10前进行第三次次需求分析，第三次讨论数据库结构；
* 10.20用xiaopiu完成产品原型的设计；
* 10.25完成web设计规范、网站开发规范文档；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化，进入开发期；

* 启动前端代码开发进程。
* 11.17项目模块分解，进行实训开发阶段。

2018．12月：组建网站建设团队，进入攻坚克难期；

* 用户端开发
* CodeReview
* 教师端开发
* 项目整合
* 测试并且调错。

2019．1月：

* 进行小组项目展示
* GitHub提交 文档汇总，并整合到GitHub仓库中。