项目章程

* **项目名称**

明心心理咨询网

* **项目经理**

张春辉

* **项目背景**

北京明心社工事务所成立几年来，以其优质的咨询师资源和优秀的服务方式赢得好评，但是因为服务地点受限，每天服务的客人有限。再者许多对其感兴趣的人，因为地域原因不能到达事务所，而一款网站可以让用户随时随地的进行咨询。如今网络在线视频已经普及，人们大多已经熟练掌握网络在线服务。可以通过构建一个心理网站来作为链接咨询客户和事务所的桥梁，既方便了用户，也能增加用户量提高事务所效益。

* **项目目标**

为明心社工心理事务所建立一个网上平台，将业务从实体向网络化转变，增加用户数量，从而扩大受益。还可以使用户更加便捷的接受服务。

* **项目范围**
  + 客户：在线视频咨询、语音咨询、阅读文章、即使倾听、查看购买的课程、浏览数据、购买课程。
  + 咨询师：发布视频、发布文章、选择工作时间、课程记录；
  + 公共功能：课程推荐、广告、文章推荐；
  + 管理员功能：增加教师账号、发布公告、排查违法信息（视频，评论等）；
* **进度**

2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围原型；

* 10.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工（数据库、前端、后台的任务分配）；进行两次需求分析，并两次讨论数据库结构
* 10.10前进行第三次次需求分析，再讨论一次数据库；
* 10.20用xiaopiu完成产品原型的设计；
* 10.25完成web设计规范、网站开发规范文档；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化，进入开发期；

* 启动前端代码开发进程。
* 11.17项目模块分解，进行实训开发阶段。

2018．12月：组建网站建设团队，进入攻坚克难期；

* 用户端开发
* CodeReview
* 教师端开发
* 项目整合
* 测试并且调错。

2019．1月：

* 进行小组项目展示
* GitHub提交 文档汇总，并整合到GitHub仓库中。
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**