项目章程

**项目名称：**线上心理咨询室

**项目经理：**鲍张军

**项目背景：**本市有着大量的需要诊断和治疗的心理患者，他们需要及时又专业的治疗。同时，心理事务所和医院受到空间和时间的限制，很难同时诊疗多名患者，急需拓宽治疗渠道。现在网络对于每个人都很熟悉，人们应用网络也很普遍，可以通过搭建线上的心理咨询室，给患者和咨询师搭建一座桥梁，以便捷患者和咨询师沟通。

**项目目标：**搭建并运营一个连接心理事务所/医院与患者的网络平台，为患者和心理咨询师提供便捷的服务。

**项目范围：**

1. 心理事务所/医院支持：心理咨询师数据，订单处理，查看历史数据和心理咨询师的个人中心。
2. 患者：订单查询及浏览，咨询预约，结账，评价和个人中心。
3. 公共功能：公共活动，文章浏览
4. 管理员功能：咨询师审核，活动安排，数据分析，咨询内容记录。

**进度：**

1、2018年9月：组件核心团队和合作模式，确定产品定位和第一版产品范围

2、2018年10月：产品的需求细化、产品设计细化。

3、2018年11-12月：组件网站建设团队，进入建设期。

4、2019年1-3月：产品进入贝塔测试阶段

**交付成果：**

1. 完全实现需求的可运行程序及源代码。
2. 主要技术文档：需求说明书，产品说明书，设计文档，测试报告
3. 主要项目管理文档：项目章程，进度计划，预算文档，人力资源计划，沟通计划，风险登记册，主要变更记录，验收报告；