项目章程

* **项目名称**

明心咨询网站

* **项目经理**

张春辉

* **项目背景**

对那些教育孩子有困惑的家长，额学习有困惑的学生，给他们提供心理咨询师的服务和课程的服务。

现在心理咨询服务网上比较缺乏，心理咨询网站比较匮乏。

随着生活节奏变快，生活压力变大，人们的心理困惑越来越多。

* **项目目标**

建设并运营一个心理咨询网站，解决有心理困惑和心理问题的人。

* **项目范围**

对教育孩子有困惑的家长们，，他们不能很好的与孩子沟通和交流，孩子正处于叛逆时期，他们需要学习如何与孩子沟通。

对孩子 有学习困难的学生提供学习方法，帮助他们心理健康地成长，帮助他们正确的认识自己和自己的学习。

对那些心理有严重问题的人们，帮助他们走出心理问题，重获幸福生活；帮助他们认识自己的心理问题，并勇敢的 去解决他啊。

* **进度**

2018年10月：组建核心团队，并做好明确分工。

2018年11月：完成前端的设计开发和数据库的设计和部分技术难点的突破。

2018年12月：完成各个模块的技术突破和完成。

2018年12月最后一周：测试工作完成。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、沟通计划、风险登记册；
* **签字**