2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 10.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工（任务分配及需求分析，数据库结构模型）；
* 9.10进行第三次需求分析，第三次讨论数据库结构；
* 9.15进行数据库结构设计
* 10.20利用小piu完成产品原型的设计；
* 10.25完成web设计规范、网站开发规范文档；
* 9.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化。

前端开发开始

11.7项目模块分解，进行实训开发阶段。

2018．11—12月：组建网站建设团队，进入攻坚克难期；

用户端开发

Codereview

教师端开发

项目整合

修改bug完善

2019.1

小组项目展示

Github提交，文档汇总，并整合到github仓库中。