项目章程

* **项目名称**

明心心理咨询网站

* **项目经理**

张春辉

* **项目背景**

在我国社会变革和经济发展的过程中，每一个人都面临着日益激烈的生存竞争和发展竞争，告诉变化的社会和经济环境已经成为对大众心理素质最为现实的挑战。但心理咨询实体店仍存在诸多不足，比如难以推广活动或者咨询成本较高。

* **项目目标**

建设并运营以心理咨询为主要功能的在线咨询网站，并适当扩展其他功能。

* **项目范围**
  + 咨询业务：在线咨询，及时倾听；
  + 课程功能：课程的购买与发布；
  + 扩展功能：文章阅读，日记；
  + 咨询师功能：文章发表，课程上传，发布可咨询时间
* **进度**

2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 10.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工（任务分配及需求分析，数据库结构模型）；
* 9.10进行第三次需求分析，第三次讨论数据库结构；
* 9.15进行数据库结构设计
* 10.20利用小piu完成产品原型的设计；
* 10.25完成web设计规范、网站开发规范文档；
* 9.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化。

前端开发开始

11.7项目模块分解，进行实训开发阶段。

2018．11—12月：组建网站建设团队，进入攻坚克难期；

用户端开发

Codereview

教师端开发

项目整合

修改bug完善

2019.1

小组项目展示

Github提交，文档汇总，并整合到github仓库中。

* **签字**